### ЭТАП 1: Нулевой спринт (Делаем прямо сейчас, без дизайна)

1. Инициализация проекта и репозитория

- Создать пустой репозиторий на GitHub/GitLab.

- Настроить локальное окружение: инициализировать проект (через npm init или с помощью сборщика вроде Vite, чтобы сразу был мини-сервер с hot-reload).

- Настроить структуру папок: /src, /assets, /styles, /scripts.

- Настроить линтеры: добавить ESLint и Prettier, чтобы код сразу был чистым и единообразным.

- Создать .env файл для будущих токенов (и добавить его в .gitignore!).

2. Настройка хостинга (CI/CD)

- Зарегистрироваться на Vercel или Netlify.

- Подключить свой GitHub репозиторий.

- Настроить автоматический деплой: теперь при каждом git push в ветку main сайт будет автоматически собираться и обновляться в интернете. У тебя уже будет рабочая, хоть и пустая, ссылка на сайт.

- Запрос заказчику: Попросить купить домен (или купить самому и выставить счет). Привязать домен к Vercel через настройки DNS.

3. Подготовка интеграции оплаты (Stripe)

- Зарегистрировать тестовый аккаунт Stripe (Sandbox).

- Сгенерировать тестовые публичные (Publishable) и приватные (Secret) ключи.

- Создать в панели Stripe тестовые продукты: например, "Тур 1", "Тур 2".

- Написать JS-скрипт для вызова Stripe Checkout. Ты можешь создать простую HTML-кнопку "Тест оплаты", повесить на нее вызов API Stripe и убедиться, что редирект на тестовую форму оплаты работает.

4. Подготовка системы сбора заявок (Лид-форм)

- Определиться с инструментом: Formspree (отправка на почту) или Telegram Bot (отправка в чат).

- Если Telegram: Создать бота через BotFather, получить токен, узнать ID чата заказчика. Написать простую JS-функцию (fetch запрос), которая отправляет POST-запрос к Telegram API с хардкодными данными.

- Протестировать скрипт в консоли. Как только будет дизайн — ты просто привяжешь этот скрипт к реальной форме.

5. Юридическая база и комплаенс (Критично для Stripe)

- Задача заказчику: Дать задание немедленно подготовить тексты для Terms & Conditions, Privacy Policy, Refund Policy.

- Объяснить им, что без этих страниц (даже без дизайна, просто черным текстом по белому фону) Stripe не пропустит их сайт в продакшен.

6. Подготовка медиа-пайплайна

- Написать заказчику, чтобы начали собирать фото/видео материалы Кыргызстана в максимальном качестве.

- Если на сайте будет фоновое видео, продумай его оптимизацию заранее. Подготовь конвертеры: видео нужно будет перегнать в WebM и H.264 (mp4), настроить правильный битрейт и FPS. Принципы те же, что и при рендере роликов в монтажных программах, но для веба критичен минимальный вес (желательно уложиться в 5-10 МБ), чтобы страница не "вешала" мобильные браузеры.

### ЭТАП 2: Верстка и Фронтенд (Когда пришел дизайн)

1. Экспорт ассетов из Figma

- Выгрузить все иконки в формате SVG.

- Выгрузить все картинки в формате WebP (в два раза легче JPEG без потери качества).

- Скачать и подключить нужные шрифты (лучше через @font-face локально, а не через Google Fonts, для скорости).

2. Глобальные стили (CSS/SCSS)

- Прописать CSS-переменные (Custom Properties) на основе дизайна: цвета (Primary, Secondary, Background, Text), типографика (размеры шрифтов, межстрочный интервал).

- Сделать нормализацию стилей (reset.css).

3. Структурная верстка (Mobile First)

- Разбить макет на логические секции (Header, Hero-блок, About, Routes/Tours, Gallery, FAQ, Footer).

- Сверстать HTML-каркас каждой секции с использованием семантических тегов (<header>, <section>, <article>, <nav>, <footer>).

- Сверстать мобильную версию (до 768px).

- Добавить медиазапросы (@media) и адаптировать под планшеты и десктопы.

4. Интерактив и UI-логика (JavaScript)

- Написать логику бургер-меню для мобилки (открытие/закрытие, блокировка скролла страницы).

- Сделать плавный скролл по якорным ссылкам из меню к секциям (scroll-behavior: smooth).

- Если в дизайне есть аккордеон (для FAQ) или слайдер (для галереи) — реализовать их на чистом JS или подключить легкие библиотеки (например, Swiper.js).

### ЭТАП 3: Интеграция бизнес-логики (Оживляем сайт)

1. Подключение форм заявки

- Привязать поля ввода из макета к подготовленному скрипту Telegram-бота/Formspree.

- Настроить валидацию полей: проверка правильности email, обязательное заполнение имени, маска для номера телефона.

- Настроить UI-состояния: показать лоадер при отправке, вывести сообщение "Успешно отправлено" или "Ошибка" после ответа от API.

2. Подключение боевого Stripe

- Заменить тестовые ключи на Production ключи в настройках окружения.

- Привязать кнопки "Купить тур" к вызову Stripe Checkout с соответствующими ID товаров.

- Настроить URL для возврата (success_url и cancel_url), чтобы после оплаты пользователя кидало на красивую страницу "Спасибо за покупку, мы свяжемся с вами".

### ЭТАП 4: SEO, Аналитика и Оптимизация производительности

1. Базовое SEO (On-page)

- Прописать уникальный тег <title> (например, Exclusive Kyrgyzstan Tours from Dubai).

- Прописать <meta name="description"> (150-160 символов, продающий текст).

- Прописать Open Graph теги (og:title, og:image, og:description), чтобы при отправке ссылки в WhatsApp/Telegram появлялась красивая карточка с картинкой.

- Проверить структуру заголовков (строго один <h1>, логичная иерархия <h2> и <h3>).

- Добавить файл robots.txt и sitemap.xml (можно сгенерировать онлайн).

2. Подключение аналитики

- Зарегистрировать счетчик Google Analytics 4 (GA4).

- Добавить код GA4 в <head>.

- Настроить цели (Events) в GA4: отслеживать клики по кнопке "Оплатить" и успешные отправки форм.

- (Опционально) Подключить Яндекс.Метрику ради Вебвизора — заказчику будет полезно смотреть записи экранов, как пользователи водят мышкой.

3. Техническая оптимизация (PageSpeed)

- Минифицировать итоговые HTML, CSS и JS файлы (если используешь сборщик, он сделает это сам).

- Настроить ленивую загрузку для картинок ниже первого экрана (loading="lazy").

- Проверить скорость в Google PageSpeed Insights и довести до "зеленой зоны" (90+ баллов).

### ЭТАП 5: Тестирование (QA) и Релиз

1. Кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование

- Прокликать весь сайт в Chrome, Safari и Firefox.

- Проверить сайт с реального мобильного телефона (iOS и Android) — часто на реальных устройствах вылезают баги, которых не видно в эмуляторе браузера.

2. Тестирование флоу пользователя

- Заполнить форму заявки с ошибками — убедиться, что валидация работает.

- Заполнить форму правильно — убедиться, что лид пришел в Telegram/на почту.

- Провести тестовый платеж через Stripe в режиме тестирования.

3. Передача проекта (Handover)

- Сделать финальный деплой на боевой домен.

- Проверить автоматический выпуск SSL-сертификата (замочек в браузере).

- Передать заказчику доступы от: панели управления доменом, аккаунта Vercel/Netlify, аккаунта Google Analytics.

- Подписать акт выполненных работ и получить финальную оплату.